Sprint 1
Bra
Nedbrytningen i små steg. Underlättade:
- tidsuppskattning som stämde ganska bra
- planering av arbete och tiden för att bestämma vad man ska göra härnäst när något är klart.
- varje del kan acceptanstestas

Förbättringar
Plan för hur testning ska planeras/integreras. Nu testar jag efterhand genom att stegen är delar som kan acceptanstestas genom att de är genomförda och fungerar. Okej?

Tydligare formuleringar/definitioner i vissa fall. Jag började fundera på vad som krävdes för att uppfylla att bakgrundsbilder ska vara "valbara". Jag tolkade det som att de skulle ligga i a-taggar så att man kan klicka på dem och tabba mellan dem. Vore man fler kunde man tolkat olika och gjort olika saker.