Spring backlog
Sprint1 – 27 december – 6 januari (7 dagar)

Starta program
	Tidsuppskattning (timmar)	Timmar kvar
Givet att programmet inte är startat	0	0
När användaren startar programmet	0	0
Så visas skrivbordet	3	0
Och det finns en ikon för att öppna ett fönster	1	0

Öppna fönster med tumnagelbilder
	Tidsuppskattning (timmar)	Timmar / kvar
Givet att fönster med tumnagelbilder inte är öppnat	0	0
När användaren klickar på ikonen	1	0
Så visas ett fönster med en ram runt	1	0
Och fönstret har en ikon samt text i vänster hörn	1	0
Och fönstret har en statusrad för att skriva ut information	2	1
Och fönstret innehåller valbara bakgrundsbilder	5	1
Och valbara bakgrundsbilder ska ligga i lika stora boxar som automatiskt anpassas efter högsta respektive bredaste bilden	5	5
Och samtliga valbara bakgrundsbilder finns tillgängliga i fönstret (ev med scrollbar)	1	1
Och om serveranrop drar ut på tiden ska texten ”Laddar...” visas	3	3
Och fönstret har en tilltalande layout :-)	5	4

Sprint2 – 7 januari – 15 januari (7 dagar)